## Slide 1
【財政的支援】
①木造住宅の耐震診断費に対する補助を実施
②木造住宅の補強設計から耐震改修費等に対する補助を実施
【普及啓発等】
①木造住宅所有者に対する直接的な耐震化促進
・戸別訪問の実施（50件）
・自治会を通じた啓発活動の実施
②耐震診断実施者に対する耐震化促進
・耐震診断結果報告時に補助制度等案内チラシを配布
・耐震診断後、概ね１年経過しても耐震化未着手の所有者
に対し、個別訪問・電話等で耐震改修を促す。
③改修事業者の技術力向上等
・県と連携し改修事業者向けの講習会等を年１回以上実施
・耐震改修事業者リストを作成し、ホームページ等で公表
④住民への周知普及
・広報誌等を通じて耐震化の必要性を周知
・チラシ等を作成、配布し、耐震化の促進を図る
甲斐市住宅耐震化緊急促進アクションプログラム2023
甲斐市耐震改修促進計画に定めた目標の達成に向け、住宅所有者の経済的負担の軽減を図るとともに、住宅所有者に対する直接的な耐震化促進、耐震診断実施者に対する耐震化促進、改修事業者の技術力向上、一般市民への周知・普及等の充実を図ることが重要である。
このため、甲斐市住宅耐震化緊急促進アクションプログラムでは、毎年度、住宅耐震化に係る取組を位置づけ、その進捗状況を把握・評価するとともに、プログラムの充実・改善を図り、住宅の耐震化を強力に推進することを目的とする。
１ 目的
甲斐市住宅耐震化緊急促進アクションプログラムは、甲斐市耐震化促進計画に基づき策定する。
２ 位置付け
計画
令和５年度取組内容
令和５年度目標
前年度までの実績（３カ年）
①耐震診断補助件数 15件
②耐震改修補助件数 6件
令和４年度(見込み)
①耐震診断補助件数 9件
②耐震改修補助件数 6件
令和３年度
①耐震診断補助件数 10件
②耐震改修補助件数 3件
令和２年度
①耐震診断補助件数 4件
②耐震改修補助件数 0件
【対象区域】 甲斐市全域
【対象建築物】昭和56年5月31日以前に
建築された木造住宅
３ 対象区域・対象建築物
自己評価
令和４年度取組内容
令和４年度の課題
改善策
○耐震改修の重要性が理解されていない
○補助制度の周知が不足している
ダイレクトメールや戸別訪問等による対象建築物所有者への周知を行う。
○広報誌への掲載により補助制度の周知を行なった
○耐震診断実施後、耐震化未着手の所有者に対し、
戸別訪問を実施した
〇木造住宅所有者に対し、個別訪問等による耐震診断費
補助事業の周知を行なった
4 取組内容・目標・実績